GUARDIÃO DA NATUREZA

Documento consolidado de melhorias, mecânicas e história

Versão de planejamento para discussão e desenvolvimento

Objetivo: reunir as ideias levantadas para aprimorar o jogo, corrigir problemas técnicos, definir melhorias para as seis fases e organizar as prioridades de implementação.

# Resumo executivo

- Priorizar a correção dos textos duplicados e sprites quebradas que aparecem ao abrir as missões.

- Melhorar as sprites e animações da fase 2, incluindo traje de proteção e interações dentro da água.

- Deixar os mapas degradados mais devastados e tornar as mudanças da restauração mais perceptíveis.

- Desenvolver as mecânicas educativas das fases 3, 4 e 5.

- Adicionar uma mochila com abas de Itens, Cristais/Amuleto e Uniformes.

- Fazer as ações do jogador alterarem os cenários e o comportamento dos moradores.

- Criar uma fase 6 em formato de epílogo/cutscene, sem vilão nem batalha, reunindo personagens, animais e moradores.

# 1. Melhorias gerais das telas

## Tela inicial e identidade visual

- Preservar a estrutura atual da tela inicial e ajustar apenas o que realmente precisar de melhoria.

- Manter uma identidade visual consistente entre menus, personagens, mapas e fases.

## Tela “Sobre o jogo”

- Melhorar a seção “Como jogar”, deixando as instruções mais claras, organizadas e visuais.

- Separar os controles de celular e computador.

- Explicar movimentação, pulo, interação com NPCs, uso de itens e ações das missões.

- Utilizar imagens ou pequenas demonstrações dos controles.

- A seção de missões dessa tela não precisa de alterações por enquanto.

## Seção “Na natureza”

- Melhorar a apresentação e a organização visual.

- Tornar o conteúdo mais interessante e educativo.

- Incluir curiosidades sobre biomas, animais brasileiros, poluição, reflorestamento e sustentabilidade.

## Seção “Sobre nós”

- Melhorar os avatares dos dois criadores.

- Manter o avatar do professor, que já está bom.

- Avaliar se vale a pena manter os elementos/avatares relacionados ao Raul e à IA.

- Manter um estilo visual consistente entre os avatares.

## Tela “Ver missões”

- Preservar a organização atual, que está bonita e bem-feita.

- Não refazer a tela sem necessidade.

- Reduzir a predominância excessiva de verde nos mapas que representam ambientes degradados.

- Adicionar sinais de degradação adequados a cada região: árvores queimadas, troncos caídos, vegetação morta, solo seco e áreas contaminadas.

- Diferenciar visualmente as regiões e mostrar com clareza quais fases estão bloqueadas, disponíveis ou concluídas.

# 2. Correções técnicas e testes

Prioridade máxima antes de expandir o conteúdo.

## Bug ao abrir as missões

- Corrigir a grande quantidade de textos que aparece ao abrir as fases.

- Corrigir sprites e imagens de personagens que aparecem quebradas, duplicadas ou sobrepostas.

- Investigar possíveis duplicações de elementos de interface, diálogos ou rotinas de desenho.

- Verificar o carregamento de imagens, funções de renderização e sistemas de diálogo.

- Como o problema ocorre em todas as fases, investigar primeiro códigos e componentes compartilhados.

- Testar todas as fases após a correção.

## Testes gerais

- Verificar movimentação, colisões, pulos, interações e animações.

- Conferir os controles em celular e computador.

- Testar coleta e uso de itens, inventário, diálogos e transições.

- Confirmar que os objetivos são atualizados corretamente.

- Testar o jogo completo do início ao fim, especialmente em celular.

# 3. Fase 1 — Amazônia em Chamas

## Cenário inicial

- Intensificar a aparência de devastação da floresta: árvores queimadas, troncos caídos, áreas de vegetação morta e marcas de queimadas.

- Distribuir melhor os elementos do cenário e manter caminhos jogáveis e obstáculos coerentes.

- Fazer a fase parecer extensa e interessante sem prejudicar a leitura do caminho.

## Jogabilidade e restauração

- Manter o objetivo de encontrar a mangueira e apagar os focos de incêndio.

- Deixar claro como pegar e utilizar a mangueira.

- Garantir que os focos de fogo desapareçam e que os objetivos sejam atualizados.

- Mostrar mudanças visuais perceptíveis depois de concluir as tarefas.

# 4. Fase 2 — Rio Poluído

## Traje de proteção

- Criar um traje adequado para o Kai entrar na água contaminada.

- Mostrar o personagem vestindo o traje antes das atividades que exigem proteção.

- Se o traje for obrigatório pela lógica da missão, não tratá-lo apenas como uma opção estética.

## Sprites dentro da água

- Criar sprites específicas do Kai dentro do rio, usando o traje de proteção.

- Ajustar a posição do personagem em relação à superfície e à profundidade da água.

- Evitar que o Kai pareça caminhar ou ficar em pé sobre a água.

- Ajustar a ordem de renderização: partes da água podem aparecer à frente das pernas ou de outras partes do corpo, conforme a perspectiva.

- Organizar os arquivos das novas sprites na pasta de assets da fase 2 e implementar as animações no código.

## Recolhimento do lixo

- Criar animação específica para o Kai recolher resíduos dentro da água.

- Mostrar aproximação, movimento de coleta e remoção do objeto.

- Fazer o lixo desaparecer ou ser contabilizado após a coleta.

- Corrigir posicionamento e colisões para evitar movimentos estranhos.

## Resgate e tratamento dos peixes

- Criar sprites e animações para retirar os peixes da água e prestar os cuidados necessários.

- Separar, se necessário, as animações de aproximação, resgate e tratamento.

- Evitar sobreposição incorreta entre Kai, peixes e água.

- Garantir que o personagem pareça estar realmente dentro do rio e não flutuando.

## Recuperação do rio

- Mostrar a água ficando mais limpa conforme os objetivos são concluídos.

- Fazer os animais retornarem gradualmente ao ambiente recuperado.

- Deixar clara a diferença entre o rio poluído e o rio restaurado.

# 5. Fase 3 — Resgate da Fauna

## Diversidade de animais

- Adicionar animais brasileiros, como tucanos, micos-leões-dourados, capivaras e outras espécies.

- Representar os animais em ambientes adequados.

- Criar sprites e animações próprias para os animais mais importantes.

- Evitar que todos os resgates aconteçam da mesma forma.

## Desafios de resgate

- Colocar alguns animais em locais de risco, como cercados, armadilhas ou áreas bloqueadas, de acordo com o contexto.

- Criar desafios que exijam encontrar uma chave, localizar um item ou resolver um pequeno enigma.

- Variar as necessidades dos animais: alimentação, tratamento veterinário ou ajuda para sair de um local perigoso.

- Manter os desafios acessíveis e compreensíveis.

## Perguntas educativas

- Antes de liberar determinados animais, pedir que o jogador responda perguntas sobre fauna, preservação ou cuidados com a espécie.

- Apresentar alternativas e indicar acertos e erros.

- Explicar brevemente a resposta correta.

- Permitir novas tentativas para que o jogador não fique preso na missão.

- Variar as perguntas de acordo com o animal.

## Consequências

- Mostrar os animais resgatados retornando a ambientes adequados.

- Fazer os animais importantes reaparecerem no epílogo.

- Usar os resgates para ensinar sobre biodiversidade e proteção de habitats.

# 6. Fase 4 — Reflorestamento

## Preparação e plantio

- Criar áreas que precisam ser preparadas antes do plantio.

- Permitir retirar resíduos e preparar o solo quando necessário.

- Incluir diferentes espécies de sementes e mudas nativas.

- Criar uma sequência de ações: preparar o local, cavar, colocar a muda/semente e regar.

- Fazer as ferramentas e os itens serem utilizados de maneira coerente.

## Cuidados e recuperação visual

- Fazer algumas mudas precisarem de água ou proteção para crescer.

- Mostrar o crescimento gradual da vegetação conforme o jogador avança.

- Criar pequenos desafios relacionados às condições do terreno.

- Começar com um ambiente seco e degradado e terminar com plantas, árvores e maior diversidade de vegetação.

- Registrar os resultados para que apareçam também no epílogo.

# 7. Fase 5 — Cidade Sustentável

## Missões urbanas

- Incluir coleta seletiva e separação correta de resíduos.

- Permitir limpar ruas, praças e espaços públicos.

- Criar tarefas relacionadas à recuperação de áreas verdes.

- Incluir moradores que precisam de ajuda para melhorar a comunidade.

## Sustentabilidade e transformação

- Mostrar ciclovias, bicicletas e transporte público como alternativas sustentáveis.

- Incluir painéis solares ou outras soluções de energia limpa.

- Incentivar a arborização e a recuperação de praças.

- Fazer a cidade ficar progressivamente mais limpa, organizada, arborizada e agradável.

- Mostrar moradores utilizando os espaços recuperados.

# 8. Pessoas e mudanças sociais

- No início das fases, mostrar moradores preocupados ou desanimados com os problemas ambientais.

- Conforme as tarefas avançam, alterar expressões, falas e atividades dos NPCs.

- Fazer moradores agradecerem ao Kai ou começarem a colaborar com a recuperação.

- Mostrar crianças brincando, moradores cuidando de plantas e pessoas aproveitando espaços públicos recuperados.

- Ao concluir cada fase, mostrar uma transformação perceptível do ambiente e da comunidade.

- Evitar que as pessoas sejam apenas personagens parados: suas atividades devem refletir as melhorias.

# 9. Sistema de progresso e consequências visuais

- Registrar quais objetivos foram concluídos em cada fase.

- Fazer o rio aparecer limpo depois de sua recuperação.

- Fazer os animais resgatados reaparecerem em locais adequados.

- Mostrar as plantas e árvores que cresceram durante o reflorestamento.

- Fazer a cidade refletir as melhorias realizadas.

- Utilizar esses resultados na cutscene final.

- Criar uma tela de resumo ao terminar cada fase, mostrando ações e conquistas.

# 10. Sistema de mochila

Adicionar um botão de mochila à tela do mapa das fases. Ao abrir, o jogador verá três abas: Itens, Cristais/Amuleto e Uniformes.

## Aba 1 — Itens

- Mostrar imagem, nome e descrição de cada item encontrado ou desbloqueado.

- Explicar para que serve e como Kai o utiliza na aventura.

- Desbloquear itens progressivamente conforme o jogador avança.

- Mostrar itens ainda não encontrados como bloqueados ou silhuetas.

- Exibir uma notificação quando um novo item importante for desbloqueado.

- Permitir equipar ou usar itens quando a mecânica da fase permitir.

- Exemplos: mangueira, luvas, saco de lixo, kit veterinário, sementes, mudas e regador.

## Aba 2 — Cristais e amuleto

- Mostrar os cristais encontrados, com nome, imagem e descrição.

- Indicar cristais obtidos e ainda bloqueados.

- Mostrar o progresso da coleção e a relação dos cristais com a história.

- Exibir o amuleto e sua evolução conforme os cristais são reunidos.

## Aba 3 — Uniformes

- Adicionar uniformes que possam ser desbloqueados ao longo da jornada.

- Exemplos: uniforme de explorador, traje de proteção, uniforme de resgate, roupa de reflorestamento e uniforme de voluntário ambiental.

- Mostrar quais uniformes estão disponíveis e quais ainda estão bloqueados.

- Permitir selecionar uniformes e atualizar as sprites do Kai quando houver sprites compatíveis.

- Manter obrigatórios os trajes necessários para determinadas atividades, como a proteção na água contaminada.

## Funcionamento da mochila

- Permitir alternar entre as três abas sem perder o progresso.

- Permitir fechar a mochila e voltar ao mapa sem reiniciar a fase.

- Salvar os itens, cristais e uniformes desbloqueados.

- Adaptar a interface a celulares e computadores.

- Conferir os equipamentos necessários antes de iniciar uma missão, quando aplicável.

# 11. Fase 6 — Um Novo Amanhã

A fase 6 será um epílogo em formato de cutscene. Não terá vilão, batalha ou nova missão obrigatória. O objetivo será mostrar o resultado da jornada e agradecer ao jogador.

## Sequência sugerida

- Cena 1 — Mostrar rapidamente os ambientes degradados do início e fazer a transição para os mesmos lugares recuperados.

- Cena 2 — Reunir Kai, Carlos, a coruja narradora, NPCs e personagens importantes. Mostrar reencontros, sorrisos e abraços.

- Cena 3 — Mostrar os animais livres em habitats adequados, incluindo animais resgatados durante a campanha.

- Cena 4 — Mostrar crianças brincando, moradores cuidando de plantas e pessoas aproveitando os espaços públicos recuperados.

- Cena 5 — Kai observa o amuleto, que emite uma luz suave como símbolo de equilíbrio e esperança.

- Cena 6 — Todos aparecem reunidos diante de um ambiente recuperado; entram a mensagem final e os créditos.

## Diálogos e mensagem

- Usar falas curtas e próprias para cada personagem, evitando diálogos longos e repetitivos.

- Mostrar que Kai não conseguiu tudo sozinho e reconhecer a colaboração das pessoas.

- Fazer a cena refletir os objetivos realmente concluídos pelo jogador.

- Mensagem sugerida: “O mundo não precisa de um único herói. Precisa de pessoas dispostas a cuidar dele.”

# 12. História, amuleto e personagens

- Definir a origem do amuleto e a relação entre os cristais e as etapas da jornada.

- Dar significado ao amuleto durante a história, não apenas no confronto final.

- Definir seu destino após a conclusão da aventura: Kai pode continuar usando-o como símbolo de responsabilidade, ou outra solução pode ser escolhida.

- Manter o epílogo sem novo vilão ou batalha.

- Fazer os NPCs reaparecerem quando houver uma relação importante com as ações do jogador.

- Mostrar o que Kai aprendeu com as pessoas e com a natureza.

- A mensagem central deve reforçar que o amuleto não resolve tudo sozinho: a recuperação depende das ações, da colaboração e da regeneração da natureza.

# 13. Polimento da experiência do jogador

- Garantir que o jogador saiba qual é o objetivo atual.

- Mostrar feedback visual e sonoro quando uma tarefa é concluída.

- Deixar claro quando um item foi coletado ou utilizado.

- Melhorar a legibilidade dos diálogos e das instruções.

- Evitar excesso de texto durante a exploração.

- Garantir que controles não cubram o personagem nem os objetivos.

- Fazer as transições entre menus, fases e cutscenes funcionarem corretamente.

- Permitir novas tentativas em desafios educativos.

- Testar a experiência completa em celular e computador.

# 14. Ordem sugerida de desenvolvimento

- Corrigir os bugs de textos e sprites em todas as fases.

- Testar controles, colisões, inventário, diálogos e transições.

- Melhorar a devastação inicial dos cenários.

- Refazer as sprites e animações da fase 2: traje de proteção, Kai dentro da água, recolhimento do lixo e resgate dos peixes.

- Desenvolver os animais, as perguntas e os desafios de resgate da fase 3.

- Definir e implementar as mecânicas de preparação do terreno e plantio da fase 4.

- Definir e implementar as missões e transformações da cidade na fase 5.

- Implementar a mochila com as abas de Itens, Cristais/Amuleto e Uniformes.

- Implementar o registro de progresso e as mudanças visuais e comportamentais dos moradores.

- Produzir a cutscene da fase 6, com reencontros, animais, moradores, amuleto e créditos.

- Finalizar os ajustes das telas “Como jogar”, “Na natureza” e “Sobre nós”.

- Realizar testes completos e corrigir os problemas encontrados.

# Objetivo final

O Guardião da Natureza deve ser mais do que um jogo de coletar itens e completar missões. Cada fase deve ter identidade própria, desafios interessantes, interações naturais e um propósito educativo. O jogador precisa perceber que suas ações ajudam a recuperar os ambientes, proteger os animais e melhorar a vida das pessoas. O final deve mostrar o resultado de tudo o que foi feito, reunir os personagens que fizeram parte da jornada e encerrar a história com uma mensagem de esperança e responsabilidade ambiental.